KRRK

Product Roadmap

v1.0  ·  2025  ·  풀스택 솔로 개발  ·  주말 개발 기준

# 개발 원칙

1개월 안에 친구들한테 보여줄 수 있는 것만 MVP. 나머지는 다 뒤로.

- Phase 1 목표: 술자리에서 URL 던지고 구슬 레이스 한 판 돌리는 것.

- 완성도보다 핵심 경험 먼저. 디자인은 나중에 다듬는다.

- 각 Phase 끝에 실제로 써본다. 안 되면 고친다.

- Claude Code 활용. ERD + API Spec + 이 문서 던져주고 시작.

# 전체 타임라인

| Phase | 기간 | 핵심 목표 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1개월 (주말 4~5회) | 구슬 레이스 + 단판 | 친구들이랑 술자리에서 한 판 돌린다 |
| Phase 2 | 2개월 (주말 8~10회) | 폭탄 + 타이머 + 토큰 | 3가지 게임 전부 돌아간다 |
| Phase 3 | 3개월 (주말 12~15회) | 시즌제 + 히든 랭킹 | 월말 독박왕 공개가 작동한다 |
| Phase 4 | 이후 | 공유 + 히스토리 + 업적 | 결과 카드 단톡방 공유 된다 |

Phase 1 — 구슬 레이스 + 단판  1개월 · 주말 4~5회

목표: 술자리에서 URL 던지고 구슬 레이스 한 판 돌린다. 그게 전부.

WEEK 1 — 프로젝트 셋업 + 인증

○ NestJS + React + Vite + PostgreSQL + Socket.IO 초기 셋업

○ TypeORM 엔티티 생성 (users, groups, group_members, invite_links)

○ 게스트 입장 — 닉네임 입력 → 개인 토큰 발급

○ 방식 A: 링크 하나 공유 → 닉네임 입력 → 입장

WEEK 2 — 그룹 생성 + 챌린지

○ 그룹 생성 — 이름 입력 → 초대링크 생성 (24시간/7일)

○ 그룹 홈 — 활성 챌린지 목록

○ 챌린지 제안 — 단판 / 구슬 레이스 / 꼴찌 벌칙 / 공개 방식

○ 챌린지 제안 즉시 시작. 그룹 전원 자동 참여.

WEEK 3 — 구슬 레이스 게임

○ Socket.IO Gateway 셋업. 게임 룸 생성.

○ 구슬 레이스 엔진 — 멤버 수만큼 구슬 생성. 랜덤 낙하.

○ 구슬에 닉네임 표시. 실시간 위치 브로드캐스트.

○ 게임 종료 → 순위 계산 → game_results 저장.

WEEK 4 — 결과 공개 + 마무리

○ 결과 화면 — 꼴찌 확정. '긁혔다' 연출.

○ 단판 챌린지 종료. 기록 저장.

○ 기본 UI 다듬기. 모바일 웹 대응.

○ 친구들이랑 실제로 한 판 돌린다. 피드백 수집.

Phase 1 완료 기준: 4명이 각자 폰으로 접속해서 구슬 레이스 한 판 완주.

Phase 2 — 게임 3종 + 토큰 재입장  2개월 · 주말 8~10회

목표: 3가지 게임 전부 돌아간다. 개인 토큰으로 재입장 가능.

폭탄 게임

○ 폭탄 랜덤 패스 로직. 타이머 숨김.

○ 5초 전 — 흔들림 + 연기 연출. 보유자 화면 강조.

○ 폭발 애니메이션 + 꼴찌 확정.

타이머 게임

○ 순서 정하기 버튼 → 랜덤 순서 확정.

○ 순차적 진행 — 한 명씩. 전체 화면에 실시간 타이머 표시.

○ 0.01초 스톱 두 번. 마지막 자리 수 곱하기 계산.

○ 앞 사람 결과 공개 상태에서 내 차례 압박 연출.

개인 토큰 링크

○ 게임 후 개인 토큰 링크 발급.

○ 카카오 나한테 보내기 버튼.

○ 토큰 링크로 재입장 시 이전 참여자 자동 인식.

방식 B — 개인 링크 생성

○ 참여자 이름 등록 → 개인 URL 생성.

○ '철수가 맞습니까?' 본인 확인 후 입장.

○ 잘못된 링크 오류 처리.

Phase 2 완료 기준: 3가지 게임 전환 가능. 재입장 시 기록 유지.

Phase 3 — 시즌제 + 히든 랭킹  3개월 · 주말 12~15회

목표: 1주/1달 챌린지. 히든 랭킹. 월말 독박왕 공개.

1주/1달 챌린지

○ 1주/1달 기간 챌린지 생성.

○ 매일 게임 알림 발송.

○ 미참여 = 자동 패배 처리.

○ 동시 복수 챌린지 운영.

히든 랭킹

○ 종료 후 공개 모드 — 기간 중 순위 비공개.

○ 본인 상태만 표시 (안전권 / 위험권 / 매우 위험).

시즌 종료 공개

○ 기간 종료 → 결과 계산 → 전원 푸시 알림.

○ 드라마틱한 순위 공개 연출.

○ 독박왕 확정. season_summaries 저장.

○ 그룹 타임라인에 시즌 기록 누적.

그룹 휴면

○ 3개월 비활성 → 자동 휴면 전환 (Cron Job).

○ 휴면 탭 별도 표시. 복구 기능.

Phase 3 완료 기준: 1달 챌린지 돌리고 월말에 독박왕이 공개된다.

Phase 4 — 공유 + 히스토리 + 업적  이후

목표: 결과가 단톡방에 퍼진다. 그룹의 역사가 쌓인다.

공유

○ 결과 카드 이미지 생성. 단톡방 공유 버튼.

○ 카카오 소셜 로그인 연동.

히스토리

○ 그룹 타임라인 — 역대 시즌 기록 조회.

○ 멤버별 누적 기록 — 총 꼴찌 횟수, 1등 횟수.

○ 독박왕 연대기.

업적

○ 독박왕 (3연속 꼴찌), 연승왕 (5연속 1등), 역전왕 등.

○ 업적 획득 시 알림 + 연출.

1등 베네핏 모드

○ WINNER_BENEFIT 챌린지 전체 지원.

○ 1등왕 공개 연출.

Phase 4 완료 기준: 결과 카드가 단톡방에 돌아다닌다.

# MVP 제외 항목

아래 항목은 Phase 4 이후 또는 별도 검토.

| 항목 | 이유 |
| --- | --- |
| 회사 점심팟 특화 기능 | 타겟 외. Phase 2 이후 별도 검토. |
| 글로벌 확장 | 한국 리텐션 먼저 증명. |
| Phase 2~5 게임 (반응속도, 똥피하기 등) | Core 3종 먼저. |
| 그룹 대항전 | 단일 그룹 먼저. |
| 구글 소셜 로그인 | 카카오 먼저. |
| PWA / 앱 패키징 | 웹으로 충분히 검증 후. |

KRRK Product Roadmap v1.0